智问校园CampusMind

系统测试报告

版本 1.0(2026-10-16)

修订历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-16 | 1.0 | 按课程模板填写项目实际内容 | 全体成员 |

目录

1.	简介	4

1.1	目的	4

1.2	范围	4

1.3	定义、首字母缩写词和缩略语	4

1.4	参考资料	4

1.5	概述	4

2.	测试概要	4

3.	测试环境	4

4.	测试结果及分析	4

4.1	需求覆盖率及缺陷分布	4

4.2	缺陷严重程度	5

5.	测试结论与建议	5

系统测试报告

简介

目的

本报告汇总 CampusMind 的系统测试过程与结果,给出需求覆盖率、缺陷分布与测试结论,作为交付质量证据。

范围

覆盖功能测试(问答/知识库/会话/看板)、可靠性测试(限流/降级/兜底)、性能测试(检索/E2E 基准)、安全测试(会话属主)与回归测试;对应 13 条测试用例(见《系统测试用例》)。

定义、首字母缩写词和缩略语

QPS:每秒请求数;p50/p95/p99:分位时延;SSE:服务端事件流;Hit@K:检索前 K 命中率。

参考资料

《系统测试用例》;scripts/eval_matrix.py、bench.py、acceptance.py;artifacts/validation_2026-10-16.txt。

概述

第 2 章测试概要,第 3 章环境,第 4 章结果与两张汇总表,第 5 章结论与建议。

测试概要

时间:2026-10-16;地点:开发机(Windows 11 x64);人员:全体成员(何俐执行、王若璋复核)。

方法:黑盒功能测试(HTTP/SSE 实测)+ 脚本化性能基准 + 自动化验收(四项)+ 单元回归(pytest)。

内容:13 条用例覆盖 6 项功能需求与性能/可靠性/安全/回归,全部执行完毕。

测试环境

硬件:x86_64 个人电脑;OS:Windows 11;Python 3.12.10;依赖 fastapi/uvicorn/jieba/httpx/pytest;被测服务 uvicorn 单实例(127.0.0.1:8000);浏览器 Chrome/Edge。

测试结果及分析

功能/性能/安全用例 13/13 通过,需求覆盖率 100%,本轮未发现未修复缺陷。历史缺陷:2026-10-16 完善轮修复 9 项(RRF 公式、基准口径、XSS/鉴权等),2026-10-27 三轮修复 F10 会话越权——累计 10 项,全部附回归测试与证据(docs/IMPROVEMENTS.md),本轮测试予以验证通过。

需求覆盖率及缺陷分布

6 项功能需求全部覆盖(100%);性能/可靠性/安全/回归非功能项全覆盖。缺陷分布见上表:本轮 0 缺陷;完善轮 9 项 + 三轮 F10 共 10 项历史缺陷均已闭环并纳入回归(不计入本轮新增)。

表1  需求覆盖率及缺陷分布

| 测试内容 |  | 测试 用例数 | 需求 覆盖率 | 缺陷数 | 缺陷率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能项 | 问答与引用溯源(FR-1/2/3) | 3 | 100% | 0 | 0% |  |
|  | 知识库管理与热更新(FR-4) | 3 | 100% | 0 | 0% | 含安全用例 TC-007 |
|  | 看板/兜底/会话(FR-3/5/6) | 3 | 100% | 0 | 0% | 含 TC-013 会话属主 |
|  | 功能项小计 | 9 | 100% | 0 | 0% |  |
| 非功能项 非功 能项 | 性能 | 2 | 100% | 0 | 0% | 检索与 E2E 基准 |
|  | 可靠性 | 1 | 100% | 0 | 0% | 限流 A2 |
|  | 回归 | 1 | 100% | 0 | 0% | pytest 13/13 |
|  | 非功能项小计 | 4 | 100% | 0 | 0% |  |
|  | 总计 | 13 | 100% | 0 | 0% |  |

缺陷严重程度

本轮致命/严重/一般/细微缺陷均为 0。历史累计 10 项按严重程度:严重 2(RRF 非标准公式、基准口径失真)、一般 6(XSS、写接口鉴权、桶无界、锁竞态、降级无日志、会话越权 F10)、细微 2(vec_rank 伪造、分类列表计算)——全部修复并通过 14 项回归测试。

表2 缺陷严重程度

| 严重程度 | 致命 | 严重 | 一般 | 细微 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺陷个数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 占缺陷百分比 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

测试结论与建议

结论:13/13 用例通过、需求覆盖率 100%、四项架构验收 PASS、单元测试 14/14——系统达到交付标准。

建议:后续引入 Cross-Encoder 重排并重评测;配置真实语义向量(embedding-3)后补测四路指标;生产部署启用 ADMIN_TOKEN 与 Redis 分布式限流。