迭代计划

制定日期:2026 年春季学期(迭代一启动前)

| 组号 | 3 | 项目名称 | 智问校园CampusMind |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 迭代一 探索与愿景 | 计划起止日期 | 第 1-2 周 |
| 任务与人员分配: · 需求访谈与痛点梳理(全员;郭祚梁牵头)→ Vision 文档 · 技术验证:jieba 分词/BM25 原型、SSE 流式打通(王若璋) · 界面草图与交互设计(何俐) 里程碑:技术选型确定,问答最小原型可演示 风险:口语化检索不准 → 建立评测集基线 No; 任务; 起止日期; 人员. [最近一周的任务粒度应细化到2天之内]. |
| 预期成果： [列出本迭代计划交付的文档、模型、源代码、安装包等] |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： [分析当前项目风险，列出最大的3~5个风险，自高到低排列，并列出每个风险缓解和应急的措施。注：随着项目的进行，风险会不断变化，故每个迭代要重新对风险评估和控制。] |  |  |  |

| 组号 | 3 | 项目名称 | 智问校园CampusMind |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 迭代二 核心链路 | 计划起止日期 | 第 3-4 周 |
| · 双通道检索 + RRF 融合 + 文档级去重(王若璋) · 流式生成与引用卡片渲染(何俐) · 62 条口语化评测集建立与首轮评测(郭祚梁) 里程碑:问答主链路可用,评测指标进入基线 风险:重排无收益 → 降级为实验开关 No; 任务; 起止日期; 人员. [最近一周的任务粒度应细化到2天之内]. |
| 预期成果： [列出本迭代计划交付的文档、模型、源代码、安装包等] |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： [分析当前项目风险，列出最大的3~5个风险，自高到低排列，并列出每个风险缓解和应急的措施。注：随着项目的进行，风险会不断变化，故每个迭代要重新对风险评估和控制。] |  |  |  |

| 组号 | 3 | 项目名称 | 智问校园CampusMind |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 迭代三 管理与看板 | 计划起止日期 | 第 5-6 周 |
| · 知识库管理与热更新(王若璋/何俐) · 会话历史与运行看板(何俐) · 限流与生成降级;测试用例编写(郭祚梁) 里程碑:三视图完整,验收 A1-A4 全通 风险:接口冲突 → 契约先行冻结 No; 任务; 起止日期; 人员. [最近一周的任务粒度应细化到2天之内]. |
| 预期成果： [列出本迭代计划交付的文档、模型、源代码、安装包等] |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： [分析当前项目风险，列出最大的3~5个风险，自高到低排列，并列出每个风险缓解和应急的措施。注：随着项目的进行，风险会不断变化，故每个迭代要重新对风险评估和控制。] |  |  |  |

| 组号 | 3 | 项目名称 | 智问校园CampusMind |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 迭代四 加固与交付 | 计划起止日期 | 第 7-8 周 |
| · 性能基准与容量测算(郭祚梁) · 安全加固与二轮调研修复 9 项缺陷(王若璋) · 文档/PPT/录屏等交付物制作(全员) 里程碑:13 项测试全绿,交付物齐备 风险:工期挤压 → 按 MVP 优先级裁剪 No; 任务; 起止日期; 人员. [最近一周的任务粒度应细化到2天之内]. |
| 预期成果： [列出本迭代计划交付的文档、模型、源代码、安装包等] |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： [分析当前项目风险，列出最大的3~5个风险，自高到低排列，并列出每个风险缓解和应急的措施。注：随着项目的进行，风险会不断变化，故每个迭代要重新对风险评估和控制。] |  |  |  |