项目总结报告

日期:2026-10-16

| 组号 | 3 | 项目名称 | 智问校园CampusMind |
| --- | --- | --- | --- |
| 编程语言 | Python(后端)/ JavaScript(前端) | 开发平台和框架 | FastAPI · uvicorn · jieba · httpx / 原生 SPA · SSE |

项目工作小结

1. 采用哪种架构风格?哪些设计模式? 分层风格的模块化单体(接入/网关边界/应用服务/RAG 引擎/数据五层,ADR-1),预留服务化边界。设计模式:策略+工厂(生成/向量双端 Provider 插件化)、单例(检索器/配置)、仓储(隔离 SQL)、令牌桶限流、熔断降级。 2. 技术方案有哪些亮点? ① 混合检索 BM25∥向量 + 标准 RRF 排名融合,62 条口语化评测 Hit@3 98.4%;② 回答强制引用溯源(来源+双通道排名),无知识硬零兜底不编造;③ SSE 流式输出,meta 事件先推引用;④ 知识热更新免重启(索引版本递增);⑤ 评测驱动质量闭环:评测/基准/验收/单测四层全脚本可复现;⑥ 多轮独立调研累计修复 10 项真实缺陷(含安全与口径),全部带证据。 3. 是否做了单元测试及各类系统测试? 单元测试:pytest 14 项全绿;功能测试:13 条系统用例(含引用溯源/热更新/限流/鉴权/会话属主);性能测试:retrieval-only 515.8-880.4 QPS(p50 1.1-1.9ms)、E2E 并发 20 下 42-44 QPS、p99<800ms、0 失败;易用性:课程演示与录屏验证;兼容性:Windows/macOS + Chrome/Edge 实测通过。 4. 是否采用大模型辅助开发?生产率提升估计? 是。用于架构调研、代码审查与完善(多轮累计修复 10 项缺陷)、文档/PPT 初稿生成与测试用例整理;估算整体生产率提升约 30-40%(文档与调研环节提升最显著),关键决策与数据仍由团队复核。 3.技术方案有哪些亮点？ 3.是否做了单元测试？是否做了系统的功能测试、性能测试、兼容性测试和易用性测试等？ 4.是否采用大模型来辅助开发？对开发生产率约有百分之几的提升？

王若璋 34%(架构与检索引擎、项目管理);何俐 33%(前端、界面与系统测试);郭祚梁 33%(需求与 Vision、评测基准、文档交付物)。注:项目管理包括项目计划、报告、沟通与协调。

姓名; 需求; 设计; 编码; 测试; 项目管理*; 小计. 注： 项目管理包括项目计划、报告、沟通与协调等。

| 软件规模 |  |
| --- | --- |
| 前端的代码行数（不包括注解行、空行和复用代码）： | 533 行(2026-10-16 统计) |
| 后端的代码行数（不包括注解行、空行和复用代码）： | 1005 行(2026-10-16 统计) |

经验、教训和建议

1) 评测驱动优于感觉驱动:停用词、截断、去重三个真实缺陷均由指标异常暴露,先建评测集再优化;2) 如实是最好的工程策略:主动标注 TF-IDF 非语义嵌入、保留历史口径演变,反而让结论更可信;3) 演示与生产同构(Provider 插件化 + 降级兜底)让课程项目具备了真实部署的可能;4) 二轮独立视角的代码调研价值巨大:9 项缺陷多数在自测中不可见;5) 8 周节奏下按 MVP 裁剪范围、契约先行,是三人团队不加班交付的关键。

项目组各成员签字:王若璋、何俐、郭祚梁